Crystal: Metodologia Agile
Federico Polidoro, Luca Troiano, Francisco Rose Cerna
Catedra: Administracion de Proyectos
2025-11

# ¿Que es Crystal?
Consiste de una familia de metodologias Agile desarrollada a finales de los años 90s. Por uno de los creadores de los principios de las metodologias agile, Alistair CockBurn.
Se diferencia de otras metodologias Agile como Scrum o Extreme Programming porque en vez de tener el enfoque en el producto o iteraciones de este, se centra en uno de los principios Agile:
“Las Personas y sus interacciones son más importantes que los procesos y herramientas”
# Caracteristicas Principales
- Iteraciones Cortas
- Reviciones frecuentes con el cliente.
- Planificacion Adaptativa
- Reuniones retrospectivas
- Etnrega de software operativo en cada iteracion
- Integracion continua
  Su autor describe estas caracteristicas como “oscuridad progresiva”: cuanto más grande el proyecto, más oscuro (estructurado) se vuelve el cristal.
## Filosofia
Se basa en la idea de que no existe una única forma correcta de desarrollar software. Cada proyecto, equipo y entorno tiene sus propias características, por lo que la metodología debe adaptarse a las personas y no al revés. Su autor plantea que el éxito de un proyecto depende más de la comunicación, la colaboración y el talento del equipo, que de seguir reglas rígidas o procesos estandarizados.
Considera el desarrollo de software como una actividad humana y social, no simplemente técnica. Por eso, promueve equipos pequeños, comunicación cara a cara, retroalimentación constante y un entorno de trabajo donde los miembros puedan tomar decisiones y aprender de los errores.
En lugar de imponer documentación excesiva o jerarquías pesadas, se enfoca en mantener la simplicidad, transparencia y reflexión continua.
# Variantes
Dependiendo de algunas variantes como: - Tamaño de Equipo, - Que tan critico es el proyecto, - Nivel de formalidad necesario. Se puede elegir una variante de Crystal más liviana o pesada.
## Crystal Clear
Considerada como la variante más liviana. Esta pensada para equipos de 6 a 8 personas trabajando en proyectos poco criticos, como mockups, se recomienda:
- Iteraciones cortas (hasta 1 mes). Y con entregas funcionales frecuentes
- Comunicacion directa y continua si es posible que los desarrolladores esten todos en la misma sala.
- Documentacion minima, solo lo necesario para mantener la claridad.
Esta forma de trabajo intenta acercarse lo más posible a la idea original del desarrollo agile: rapido y flexible.
## Crystal Yellow
Más comun para equipos de 10 a 20 integrantes y cuando el software a desarrollar es más critico, por ejemplo, Perdidas Economicas en caso de desarrollar algo equivocado.
Se diferencia de Clear en:
- La documentacion para revisiones tecnicas se vuelve más importante. Aunque se busca que la forma de documentacion sea liviana como lo podria ser:
  - Tableros de tareas.
  - Agendas Compartidas.
- Se introduce el concepto de equipos especializados, Como a esta escala es complicado que todos esten comunicados con todos se hace provecho de la “Divisicion del trabajo” en grupos especializados en sectores del software. Por ejemplo, Un equipo que se centre en testeo y Front mientras que el otro en logica de negocio y documentacion.
- Se requieren roles más definidos (como Facilitador o Coordinador). Se recomienda que se defina un lider de equipo en cada sector para que se puedan poner al tanto los equipos en mini-reuniones
Aun asi se sigue manteniendo una estructura lijera, pero con un poco más de control formal.
## Crystal Orange
Pensado para equipos medianos (approx. 20-50 integrantes) y proyectos con una criticidad mediana a alta. Las principales diferencias son:
- Se formaliza la comunicación mediante artefactos de comunicación como:
  - Planes de entrega,
  - Reportes de avance.
- El liderazgo se vuelve más estructurado y hace enfasis en integracion, pruebas y control de calidad.
# Casos de Uso
Principalmente se recomienda en Startups donde se busca evitar la rigidez de un framework como scrum. Tambien en sus versiones más lijeras es extremadamene util para equipos de desarrollo pequeños
# Conclusion
Crystal es una metodología ágil profundamente humana y contextual. En lugar de imponer reglas, enseña principios: cómo pensar, más que qué hacer.
Su mayor fortaleza es también su debilidad: la libertad. Si el equipo es maduro y comunicativo, Crystal permite moverse rápido y con mínima burocracia. Si no lo es, puede caer fácilmente en el caos.
Resumidamente:
“Crystal es la metodología ágil que confía más en las personas que en el proceso.”