Propósito del proyecto:

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma para conectar inquilinos y propietarios, facilitando la búsqueda de propiedades y la comunicación directa entre ellos.

Requerimientos globales a resolver:

El sistema permitirá la carga y gestión de propiedades, incluyendo dirección, servicios y descripciones. También almacenará documentos como contratos y detalles de reparaciones, incluyendo costos y responsables. Los contratos podrán ser filtrados para facilitar su búsqueda, con datos clave como índices, moneda de cobro (pesos o dólares), periodos de actualización y duración de los alquileres. Además, se gestionarán los datos de las garantías de los inquilinos y se calcularán los montos adeudados y meses pendientes de pago.

Hitos con fechas importantes

| N° | Fecha | Descripción del hito |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15/9/25 | Inicio y definición de requerimientos |
| 2 | 30/9/25 | Diseño de la plataforma y arquitectura |
| 3 | 31/10/25 | Primer prototipo funcional |
| 4 | 30/11/25 | Gestión de contratos y documentos |
| 5 | 15/12/25 | Cálculo de adeudos e informes financieros |
| 6 | 31/12/25 | Entrega final y pruebas con usuarios |

Costos estimativos:

No es necesario tener al detalle los costos de lo que va a salir el proyecto, pero si una estimación.