TP. Administración de Proyectos
Federico Polidoro, Luca Troiano, Francisco Rose Cerna

# Acta Constitutiva

	Documento: / Acta Constitutiva de proyecto	Versión de doc	FECHA DE EMISIÓN	PÁGINA
		0.1	45910	1/
PROYECTO: / Alquila Facil
ÁREA EMITENTE:		COORDINADOR DEL PROYECTO: / Polidoro, Rose Cerna, Troiano

## Propósito del proyecto:
El proyecto consiste en desarrollar una plataforma para conectar inquilinos y propietarios, facilitando la búsqueda de propiedades y la comunicación directa entre ellos.

## Requerimientos globales a resolver:
El sistema permitirá la carga y gestión de propiedades, incluyendo dirección, servicios y descripciones. También almacenará documentos como contratos y detalles de reparaciones, incluyendo costos y responsables. Los contratos podrán ser filtrados para facilitar su búsqueda, con datos clave como índices, moneda de cobro (pesos o dólares), periodos de actualización y duración de los alquileres. Además, se gestionarán los datos de las garantías de los inquilinos y se calcularán los montos adeudados y meses pendientes de pago.

## Hitos con fechas importantes
N°	Fecha	Descripción del hito
1	15/9/24	Inicio y definición de requerimientos
2	30/9/24	Diseño de la plataforma y arquitectura
3	30/11/24	Gestión de contratos y documentos
4	12/2/25	Primer prototipo funcional
5	15/4/25	Cálculo de adeudos e informes financieros
6	31/6/25	Entrega final y pruebas con usuarios

## Costos estimativos:
el desarrollo nos costaria en total US$ 36340.
## Acta constitutiva desarrollo
Fundadores:
- Polidoro, Federico
- Rose Cerna, Francisco
- Troiano, Luca

Nombre de la entidad: CodeanDou
Objetivo: Crear software para otras empresas
Domicilio legal: Calle falsa 1234
Capital inicial: $64.000.000 (64 millones de pesos)
Duración de la sociedad: Indefinida
Forma de administración: Administración conjunta

Derechos de los socios:
- Derecho a participar en las utilidades
- Derecho a la información
- Derecho a voto
- Derecho de preferencia
- Derecho a la cuota de liquidación

Responsabilidades de los socios:
- Aportar el capital comprometido
- Responder por las deudas sociales
- Cumplir con los estatutos
- No competir deslealmente con la empresa.
- Responsabilidad en caso de fraude o abuso
# PayBack / Van / TIR

# Camino Critico

# Planilla de Costo

# WBS

# Plantilla de riesgos

# Proyect

# Diagrama de Gantt

# Indice de Control
## Costo
## Avance
# Lecciones Aprendidas